重庆市荣昌区人民医院

新院区部分搬迁服务

市场调研文件

重庆市荣昌区人民医院

二〇二五年十月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆市荣昌区人民医院新院区部分搬迁服务 |
| 2 | 服务内容 | - 项目概况：我院拟于近期采购老院区至新院区部分搬迁服务，搬迁区域包含行政楼（2至5楼）、应急中心、物资库房、报废库房。搬迁服务主要为将医院各科室物资、设备（不包含大型医疗设备）等由重庆市荣昌区人民医院老院区（各院区）搬运至新院区。 - 总体要求： 1.确保重庆市荣昌区人民医院日常工作中断最小化。 2保证搬迁过程中所有物资不得遗失、损毁等。 3对于多组件仪器设备须保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁等。 4医疗设备和信息设备的搬运须严格按照医学装备科、信息科的要求进行搬迁。 5搬迁过程做好仪器设备保护，确保所搬运的易碎物资、仪器设备等不能发生破损。 6 所有物品搬迁到相应科室所在位置，不造成新院区设施设备、地面、墙面的损坏、脏污等。 7整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则，遵守安全生产有关管理规定、交通运输安全及其他相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行搬运，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 - 搬迁技术要求 1设备、物资的拆装： 1.1供应商须提供设备、物资的打包、装箱、装车、运输、卸车，货架、家具、信息设备等设备、物资的拆卸、安装、恢复等服务以及其他资产在搬运过程中对门/窗/墙/台面/层架/家具等的拆除、复原、移动、维修等工作，并确保整个搬迁过程所有资产的安全，搬迁工作完成后仪器设备能恢复到原使用状态，并在物资搬运后负责清理因拆卸产生的各种垃圾（含建筑垃圾）。 1.2拆装：在物资所属科室人员的陪同下，对需要拆装的总务物资、信息设备提供专业拆装服务，安排专业人员负责拆装，拆卸后须对物资及相关配件进行详细标注及登记，搬运至新院后按照科室人员的要求进行安装。不含各类医疗设备（仪器）拆装。 1.3包装：提供所有搬迁用包装材料（包括易损、精密仪器的单独包装），对所有搬迁物资进行必要的包装保护，确保在搬运过程中不会因为未包装而造成破损或刮擦，包装外需张贴物品标识单（供应商提供）。包装材料应选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带及胶带等；搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；包装箱应与搬运物资的尺寸相匹配。 2物资的运输： 2.1运输车辆应为符合交通管理条例的货物运输车辆，须确保车辆状况良好、保险有效、年检合格且按期完成维护保养，应满足各种仪器设备对运输的要求。承担搬运的公司应具有相应有效的搬运资质。 2.2车辆、机械设备配置应干净、整洁、数量充足，应根据搬运物资的搬运要求（如防水、减震、防震、防倾斜等），合理安排运输车辆，运输车辆须随带防雨、固定装置、填充物及隔离器材等。 2.3对可能需要用到的各种搬运设备和工具，由供应商提供，所有现场作业需用到的设备、工具须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的操作证书，并严格按照国家规定进行操作。 2.4采用环保材料对迁进和迁出场所的地面、墙面、桌面、设施设备进行保护，防止在搬迁过程中对地面、墙面、桌面、设施设备的划伤、碰伤，特别是重型物资、设备的搬运要对新院区地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护。 2.5对无法正常迁出或迁进的物资，供应商与医院协商后可采用专业、合理措施迁移，所产生的费用供应商自行考虑进入报价。 3档案、文件类纸质资料：根据档案管理办法的档案保密制度，要严格贯彻执行党和国家保密制度，确保档案机密，维护档案安全。纸质资料搬迁由供应商提供包装盒及标识单，相关科室自行打包，科室人员登记编号，监督装车搬运，保证资料摆放整齐仔细，不可损坏、丢失。病案资料、标本柜等需按照编号顺序依次摆放，符合院方要求。 4、物资库房、报废库房物资存放按科室及类别（报废资产（家具、电器等）及非报废资产（再次使用、待报废））分别摆放整齐。 |
| 3 | 工作要求（包括但不限于） | 参与调研的单位根据现场情况自行拟定搬迁服务方案及报价。 |
| 4 | 参与人条件 | （一）基本资格条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本项目活动前三年内，在经营活动 中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 5 | 必备证件 | 提供企业营业执照。 |
| 6 | 转包 | ■不允许 |
| 7 | 调研文件组成 | 调研文件一份 1、报价书 2、公司基本情况表 3、资格证明材料：企业营业执照，以上复印件需加盖公章（原件备查）。 4、公司类似业绩 5、搬迁方案 |
| 8 | 是否退还文件 | ■否 |
| 9 | 联系人及方式 | 联系地址： 重庆市荣昌区人民医院行政楼2楼总务科4 联 系 人：马女士 联系电话：15111985431 因库房物资无法统计，必须现场勘察 现场勘察时间： 2025年10月24日 14:30 |
| 10 | 调研文件递交时间 | 截止时间为2025年10 月27日 |
| 11 | 调研文件递交地点及邮箱 | 地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼2楼总务科4； 邮箱：472870167@qq.com |

附件：

报价书（格式）

报价书（格式）

致：重庆市荣昌区人民医院

我们已经仔细地研究了                  项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了调研文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。

重庆市荣昌区人民医院新院区部分搬迁服务费用为：       。价格组成明细表如下（格式自拟）

调研单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：